UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr ….

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu … r., w miejscowości Nowe

pomiędzy

Gminą Nowe, Plac Św. Rocha 5 86 – 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038,

reprezentowaną przez: Burmistrza Nowego Pana Czesława Wolińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,

zwaną dalej Zamawiającym

a

…

zwanym (zwaną) dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa dotyczy postępowania znak sprawy IKS.271.12.2020.MC i  zawarta zostaje w związku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Kolejowa, Dworcowa, Nowa, Fabryczna i Sportowa w Nowem”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843. z późn. zm., nazywana dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”).

§ 1

Przedmiot umowy i Oświadczenia Stron

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Kolejowa, Dworcowa, Nowa, Fabryczna i Sportowa w Nowem” -– obejmujące wykonanie prac przewidzianych w Kosztorysie ofertowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach do niniejszej Umowy, stanowiących jej integralną część, a w szczególności, w:

- Ofercie złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy,

- Dokumentacji technicznej.

2. Zakres robót przy przebudowie sieci wodociągowej w ulicach Kolejowa, Dworcowa, Nowa, Fabryczna i Sportowa dotyczy przebudowy odcinków sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków w pasie drogowym. Ogólne zestawienia zakresu rzeczowego robót:

- Wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej – o średnicy 160mm z rur PEHD PN10;

- Wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej – o średnicy 90mm z rur PEHD PN10;

- Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych do wody pitnej – o średnicy 32 i 63mm z rur PED;

- Montaż hydrantów naziemnych i podziemnych – o średnicy 80mm;

- Montaż armatury odcinającej;

- Montaż pompowni strefowej;

- Montaż studni z układem pomiarowym;

- Montaż studni odwodnienia sieci.

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:

- Oznakowanie robót;

- Dostawę materiałów;

- Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych;

- Wykonanie przewiertów;

- Wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem;

- Przygotowanie podłoża pod przewody;

- Przygotowanie fundamentów pod obiekty na sieci;

- Ułożenie przewodów wodociągowych, montaż armatury i bloków oporowych;

- Montaż obiektów na sieci;

- Zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu;

- Odtworzenie nawierzchni po robotach, zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi;

- Przeprowadzenie pomiarów i badań.

Zakres robót obejmuje montaż sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, tj. węzłami połączeniowymi z armaturą odcinającą oraz hydrantami pożarowymi wraz ze spięciem z sieciami istniejącymi na granicach, przełączenie wszystkich przyłączy wodociągowych po trasie przebudowy sieci oraz unieczynnienie wyłączonych z eksploatacji odcinków istniejącej sieci. Z uwagi na warunki pracy sieci dodatkowo przewidziano pompownię strefową zapewniającą pokrycie zapotrzebowania wody do celów bytowych i pożarowych oraz urządzenia pomiarowe – przepływomierze: za zestawem hydroforowym w pompowni i na wodociągu spinającym sieci wodociągowe w Al. 3 Maja i ul. Nowej. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie o ścianach pionowych umocnionych. Konieczność wykonywania wykopów ręcznie wystąpić może jako przekopy kontrolne, na zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz w pobliżu drzew, płotów, słupów itp. Ponadto ręcznie powinno być wyrównywane dno wykopu dla zapewnienia jednakowej grubości podsypki. Na terenie utwardzonym przed wykonaniem wykopu należy z pasa robót zdjąć warstwy konstrukcyjne jezdni i chodników, a po wykonaniu zasypki odbudować konstrukcję placów i dróg. Roboty w pasach dróg gminnych i drodze wojewódzkiej wykonać zgodnie z warunkami podanymi przez zarządzających drogami. Sieć należy wykonać z rur z polietylenu wysokiej gęstości z zastosowaniem dedykowanych kształtek. Rury i kształtki z PE łączyć systemem zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Przed zasypaniem rurociągi należy poddać próbom ciśnieniowym, odbiorowi technicznemu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zinwentaryzować geodezyjnie. Przy układaniu wodociągu należy zadbać o wykonanie niezbędnych podsypek, obsypek nie zawierających kamieni i innych zanieczyszczeń. Nad rurociągami należy umieścić taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą. Na sieci zastosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego, wyposażone w obudowę teleskopową i żeliwną skrzynkę uliczną.

U zbiegu ulic Kolejowej i Dworcowej przewidziano montaż automatycznej pompowni strefowej w układzie hydroforu dwupompowego. Studnia pompowa wykonana z kręgów żelbetowych i przykryta pokrywą żelbetową oraz włazem montażowym z odwodnieniem. Kolektory, konstrukcje nośne oraz przyłącza pomp wykonane ze stali kwasoodpornej. Zestaw pompowy wyposażyć w mikroprocesorowy układ regulacji sterowania, umożliwiający zdalny przesył danych. W pompowni zamontować przepływomierz elektromagnetyczny. W Alei 3 Maja zamontować studnię pomiarową z kręgów betonowych przykryta płytą żelbetową z włazem rewizyjnym. W studni zamontować przepływomierz elektromagnetyczny i zawór zwrotny. Na skrzyżowaniach ul. Fabrycznej i Nowej wykonać studnię odwodnieniową z kręgów betonowych, wyposażoną w zasuwę kołnierzową oraz klapę zwrotną.

Na trasie wodociągu należy przełączyć wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe z zastosowaniem nawiertek z żeliwa sferoidalnego, zintegrowanych z zasuwą. Przyłącza należy wymienić  na odcinku od włączenia do sieci do granicy działek, stosując rury z materiału PE100-RC.

Po wykonaniu niezbędnych prób ciśnieniowych należy przeprowadzić dezynfekcję oraz płukanie sieci. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z prób i badań zlecić włączenie do sieci wykonanych odcinków, gestorowi sieci. Dokonać oznakowania uzbrojenia sieci. Sieć pozostawioną w gruncie jako nieczynną, zaślepić.

Wszelkie skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach poszczególnych gestorów sieci.

Przebudowywana sieć wodociągowa została podzielona na następujące odcinki:

- Węzeł H-G-F-E o długości PE 160 – 217,10mb;

- Węzeł D-E o długości PE 160 – 238,61mb;

- Węzeł E-I-J-L  i węzeł J-K o długości PE160 – 678,15mb i PE 90 – 8,55mb.

Ogólna długość przebudowywanej sieci wodociągowej wynosi PE dn 160mm – 1133,86m, PE 90 – 8,55m.

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami, zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działek nr 753/1; 553/12; 553/11; 553/10; 552; 554/1; 553/6; 447/1; 448/1; 354/1; 493/1; 502/6; 488/1; 418/1.

5.Wykonawca oświadcza ponadto, że:

- zapoznał się szczegółowo z treścią Umowy i załączników, uznając ww. dokumenty za wystarczające do realizacji przedmiotu Umowy, w stopniu w jakim jest to możliwe do stwierdzenia na dzień zawarcia Umowy;

- dokonał wizji lokalnej miejsc istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, znany jest mu ich stan i na dzień zawarcia Umowy nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, które mogłyby mieć wpływ na zakres uzgodnionych w Umowie robót lub na ich lokalizację;

- dokonał szczegółowej kalkulacji rozmiarów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz jest mu wiadomym, że określone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie nawet wtedy, gdy w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiarów i kosztów prac.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z niezbędną do realizacji przedmiotu Umowy dokumentacją, m.in. kserokopią pozwolenia na budowę, dziennikiem budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o gotowości do przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. Dokumenty powyższe stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji niniejszej Umowy;

- Odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 i § 8 Umowy;

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru archeologicznego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Prawidłowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu niniejszej umowy;

- Zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do przejęcia placu budowy oraz przejęcie od Zamawiającego placu budowy wraz z niezbędną do realizacji przedmiotu Umowy  dokumentacją, w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt1 Umowy;

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdej nawet nieistotnej zauważonej wadzie dokumentacji projektowej;

- Wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami, przyjętymi zwyczajami, wpisami do dziennika  budowy, a także uwagami  i poleceniami  upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym;

- Zapewnienie, aby osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm., nazywane dalej „ustawą Prawo Budowlane” lub „Prawo Budowlane”) w zakresie dotyczącym wykonywania obowiązków kierownika budowy i kierowników robót. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do akceptacji Zamawiającego, co najmniej na trzy dni przed planowaną zmianą. Do powiadomienia należy załączyć nowy wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o akceptacji albo braku akceptacji zaproponowanej zmiany kierownika budowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o osobie mającej objąć funkcję kierownika. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy osoba, która ma przejąć pełnienie obowiązków kierownika budowy nie posiada wymaganych przepisami kwalifikacji. W przypadku braku akceptacji zmiany osoby kierownika budowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania innej osoby do pełnienia tej funkcji. Wykonawca zapewni, że kierownik budowy będzie uczestniczył we wszystkich odbiorach realizowanych podczas inwestycji, a także w odbiorach służb, innych instytucji, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zapewni, że kierownik budowy będzie posiadał wszelkie uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z przepisami, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

- Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. i ochrony środowiska;

- Opracowanie, w porozumieniu z Zamawiającym, czasowej organizacji ruchu (jeżeli dotyczy);

- Wykonawca robót zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu, a także dokonanie odbioru pasa drogowego po zakończonych robotach, zgodnie z decyzja ZDW.RDW.6.12.5360.26.19 z dnia 31.07.2019r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Decyzją IKS.6853.32.2019.MM z dnia 10.09.2019r. Burmistrza Nowego;

- Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania zastosowanych wyrobów budowlanych i urządzeń, gwarancji, instrukcji i dokumentacji techniczno – ruchowych, protokołów z badań i sprawdzeń przeprowadzonych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy;

- Opracowanie planu BIOZ (plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych;

- Zapewnienie geodezyjnej obsługi inwestycji;

- Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów zgodnie 
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót;

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące instalacje;

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

- Dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na własny koszt, a w szczególności przygotowanie: składowisk, magazynów, pomieszczeń dla pracowników itp.;

- Po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie miejsca na którym prowadzona była inwestycja, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót przez wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika do kontroli realizacji inwestycji w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

- Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;

- Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji Umowy mogącej powodować opóźnienie w terminie realizacji Umowy, przy czym wszelkie takie przeszkody winny zostać przez Wykonawcę udokumentowane, w szczególności odpowiednim wpisem w dzienniku budowy określającym datę, charakter i czas trwania przeszkody.

- Posiadanie dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) przez cały okres realizacji Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego w terminie określonym w tym żądaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię dokumentu lub dokumentów wraz z dowodem zapłaty za powyższe ubezpieczenie. Stwierdzenie braku posiadania ważnego ubezpieczenia lub niezłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentu lub dokumentów wraz z dowodem zapłaty za powyższe ubezpieczenie, o czym mowa w zd. 2  skutkować może odstąpieniem od Umowy;

3.Wykonawca zobowiązuje się także do:

- Przedkładania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy;

- Użycia do wykonania umowy własnych materiałów posiadających świadectwa jakości, atesty, certyfikaty wymagane prawem, w zakresie BHP, odpowiadających Normom Europejskim oraz wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, które Wykonawca przedłoży do wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób
 w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej   staranności.

- Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na skutek działań i zaniechań własnych, działań i zaniechań pracowników, osób lub podmiotów, którymi się posługuje (Podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub Podwykonawców.

- Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z ustawą o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm., nazywa dalej „ustawą o odpadach”). Wykonawca przechowa dowody postępowania z nimi i okaże je na żądanie Zamawiającego.

§ 3

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie pracownik wyznaczony przez Zamawiającego do pełnienia kontroli nad realizacją inwestycji – Pan/Pani …………….. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobie powołanej do pełnienia kontroli nad realizacją inwestycji oraz o danych do kontaktu z nią przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Pracownik wyznaczony do kontroli realizacji inwestycji ma prawo wydawać polecenia związane z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy, przy czym nie ma prawa modyfikować postanowień niniejszej umowy ani ustalać prac zamiennych lub dodatkowych.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o każdej zmianie osoby pełniącej kontrolę nad realizacją inwestycji w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego wstęp na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewidywane jest ich wykonywanie, a które są związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy.

§ 4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Termin przekazania placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o gotowości do przejęcia placu budowy przez Wykonawcę;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy w terminie do 15 grudnia 2020r.;

- Zamówienie uważa się za wykonane w dacie odbioru końcowego robót, stwierdzone w protokole odbioru końcowego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Protokoły techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób;

- Niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodności i inne dokumenty potwierdzające, że użyte do realizacji niniejszej umowy materiały i wbudowane wyroby są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami Prawa budowlanego – opisane i podpisane przez kierownika budowy;

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i normami;

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

- Ponadto, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - projekt budowlany, rysunki i opisy zamienne (o ile były wykonywane) służące realizacji przedmiotu Umowy oraz pozostałą dokumentację budowy;

  - wielobranżowy projekt powykonawczy, o ile nie był on już wcześniej przedmiotem odbioru dokonanego przez Zamawiającego;

  - instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, w języku polskim oraz karty gwarancyjne;

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań;

  - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

  - dokumenty potwierdzające, że odpady zagospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach.

§ 5

Zmiany umowy

            - Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w następującym zakresie:

- Zmiany terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:

- Nieprzekazania w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 pkt.1 placu budowy;

- Działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia siły wyższej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie dotyczy epidemii SARS-Co V-2 ogłoszonej 12 marca 2020r.;

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

- Zmiany sposobu wykonania zobowiązania Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i czynności bezpośrednio z nimi związanych w okolicznościach, o których mowa w ust.1 pkt.1 lit.e;

- Zmiany wynagrodzenia, terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu robót w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta wymaga zmiany umowy w tym zakresie;

- Zmiana Podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. Zmiany Podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez Podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie.

- Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy  np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy;

- Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

- Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- jeśli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę umowy o zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust.1 pkt.1, 2 lub 3 w terminie 7 dni od ich wystąpienia, wskazując proponowaną zmianę w zakresie terminu zakończenia robót, sposobu wykonania zamówienia, zakresu robót lub innych świadczeń stron. Powyższy sposób postępowania nie dotyczy przyczyny wskazanej w ust. 1 b (siła wyższa), co do której sposób postępowania został wskazany w ust.1 pkt1 lit.b

- Zmiany umowy poza wymienionymi w ust.1 dopuszczalne są również w przypadku wystąpienia okoliczności i na warunkach o jakich mowa w art. 144 Pzp. Zmiany muszą być zgodne z art. 144 Pzp.

§ 6

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w przedmiarze robót od poz. 1 1.1 do poz. 6 6.4.

- Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- osób wykonujących czynności kierownika budowy;

- dostawców materiałów,

- osób zajmujących się obsługą geodezyjną.

- W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub Podwykonawcą zamówienia i osobiście będą wykonywały określone czynności wchodzące w zakres zamówienia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie obowiązuje.

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt2 lit.k. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

Zatrudnianie Podwykonawców

- Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy/Podwykonawcom, zwanym dalej Podwykonawcą wykonanie części zamówienia.

- Wykonawca zapewni, aby w realizacji części zamówienia powierzonej Podwykonawcy uczestniczyły wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może wprowadzić Podwykonawcę, mimo że nie planował tego na etapie składania oferty, zmienić Podwykonawcę lub zrezygnować 
z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na zasoby których Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zgłoszenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie przed przystąpieniem przez niego do wykonywania robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, Wykonawca o ile będą już znane poda nazwy lub imiona i nazwiska osób oraz dane kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu:

- Projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy;

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

- Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Niezbędna jest zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:

  - wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców;

  - końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowy o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy określonej w ust. 5 pkt. 2 i 3 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia  kopii  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót  określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował on tę umowę.

- Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub jego części dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których  przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o tym w formie pisemnej Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej wskazanej w § 10 ust. 1 pkt 2) ppkt i).

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
 zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Podstawę dokonania potrącenia stanowi faktura wystawiona przez Podwykonawcę Wykonawcy oraz umowa między Wykonawcą i Podwykonawcą oraz protokoły odbioru. Zamawiający może zażądać innych dokumentów uzupełniających.

- Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

- W umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami kary umowne muszą być    określone na poziomie nie mniejszym niż wskazane w § 10 ust. Umowy.

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie … zł netto + 23 % VAT = … zł brutto. Słownie: …

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć cenę, 
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym między innymi koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, inwentaryzacji geodezyjnej oraz innej dokumentacji technicznej.

- Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny z zastrzeżeniem postanowień § 5 Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie odbiór częściowy robót budowlanych, potwierdzony protokołem odbioru częściowego robót. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie odbiór końcowy robót budowlanych, potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót.

- Fakturowanie będzie następowało w 3 etapach. Zaliczenie do fakturowania danego etapu będzie następowało po zrealizowaniu przebudowy poszczególnych węzłów.

- Strony ustalają następujący harmonogram wystawiania faktur:

- Faktura I częściowa zostanie wystawiona po wykonaniu robót dotyczących węzła H-G-F-E, zgodnie z przedmiarem – rozdział 2 pozycje od 43 do 103; faktura będzie wystawiona na kwotę maksymalnie 28% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1;

- Faktura II częściowa zostanie wystawiona po wykonaniu 100% robót dotyczących węzła D-E, zgodnie z przedmiarem – rozdział 3 pozycje od 104 do 149; faktura będzie wystawiona na kwotę maksymalnie 16% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1;

- Faktura końcowa zostanie wystawiona po wykonaniu całości robót pozostałych do wykonania, zgodnie z przedmiarem – rozdział 4 pozycje od 150 do 195 oraz rozdział 5 pozycje d 196 do 214; faktura będzie wystawiona na pozostałą do zapłaty kwotę, stanowiącą 56% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1.

- Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Wykonawca wskaże taki termin na wystawianej fakturze. Zgodnie z art. 143 a ust. 1 pkt.1 Pzp warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust.9  przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności faktury oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności za wykonane  roboty w terminie.

- Wstrzymanie płatności należności z powodu braku oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli jego brak był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

- Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

- Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty dokonania korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający informuję, że Wykonawca ma prawo do wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, o jakich mowa w ustawie z 23 listopada 2019 r. o  elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. z 2018, poz.2191). Dotyczy to również podwykonawców, domagających się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego.

- Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, który został przywrócony do rejestru, zobowiązany jest podać numery firmowych rachunków bankowych czyli rachunków rozliczeniowych znajdujących się na liście prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczenia dokonywane będą tylko na takie rachunki.

- Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branży robót budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych będzie zamieszczać na swoich fakturach informację o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

§ 9

Odbiory robót

- Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany następujący rodzaj odbioru robót::

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Odbiory częściowe robót,

- Odbiór końcowy robót.

- Zamawiający dokona odbioru prac pod warunkiem, że roboty zostały wykonane należycie. Odmawia się odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych.

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez 
Inspektora Nadzoru. Z czynności odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu będą sporządzane protokoły przez Inspektora Nadzoru.

- Gotowość do odbioru, o których mowa w ust.1 lit.b i  lit.c, Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego.

- Zamawiający powoła komisję do odbioru robót, o których mowa w ust.1 lit.b i lit.c oraz wyznaczy termin odbioru robót.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru częściowego lub  końcowego wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych przypadający, nie później niż 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru.

- Z prac komisji sporządzany jest protokół końcowego lub częściowego odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do ich usunięcia. Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru wyłącznie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych braków, wad lub usterek, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający, może:

- Żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie;

- Obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął wady 
w wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady te są nieistotne;

- Odstąpić od umowy, w części dotkniętej wadą, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady są istotne.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Po usunięciu usterek lub wad określonych w protokole warunkowym strony dokonają odbioru końcowego, bezwarunkowego.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej Umowy:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie bądź za odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jeśli opóźnienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia (tj. przekroczenie maksymalnego okresu realizacji umowy),

- karę za opóźnienie w zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do przyjęcia placu budowy- w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy dzień opóźnienia (tj. przekroczenie maksymalnego terminu przekazania placu budowy),

- karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek jeśli opóźnienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – także w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 500 zł dziennie do dnia ich usunięcia,

- karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę,

- karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- karę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za każdą nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach określonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 czynności lub za każdy stwierdzony przypadek niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §6 ust. 1 czynności.

- Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

- zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie  7 dni od wystąpienia tych okoliczności) -  w terminie 14 dni od powzięcia informacji o tym fakcie,

- organ egzekucyjny dokona zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy - w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tym fakcie,

- Wykonawca nie przystąpił do protokolarnego odbioru terenu budowy w terminie 7 dni od daty na którą został on wyznaczony,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 15 dni - w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności,

- Wykonawca nie posiada lub pomimo wezwania przez Zamawiającego nie przedkłada mu kopii dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej lub dowodu zapłaty za powyższe ubezpieczenie, o czym mowa w § 2 ust. 2 pkt 23) – w terminie 14 dni od odpowiednio stwierdzenia przez Zamawiającego tej okoliczności lub upływu terminu wskazanego w wezwaniu.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie dokonał tego przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w dodatkowym wezwaniu.

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1, w razie wystąpienia istotnej zmiany   okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Wykaz sporządzony zostanie w celu ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy za materiały/ konstrukcje/ urządzenia ujęte w wykazie;

- Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada;

- Wykonawca najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę;

- Zamawiający w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 15 dni od daty podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc)
i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze
wykonane.

- Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszej umowy w zakresie w szczególności § 8 (w zakresie robót wykonanych), § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, zachowują moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac sporządzonego z udziałem obu stron i ceny określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu oraz Załącznika nr 1 do umowy.

§ 12

Gwarancja, rękojmia oraz kaucja gwarancyjna

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres lat … i na taki sam okres udziela mu rękojmi za wady. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, w szczególności poprzez dokonanie wymiany albo naprawy elementów dotkniętych wadami  w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela nowej … miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji Wykonawca będzie miał obowiązek, według żądania Zamawiającego bezpłatnie wymienić lub naprawić wadliwe elementy przedmiotu zamówienia, dokonać ich serwisu lub wykonać inne podobne czynności.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania i konserwacji przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego - bez utraty praw wynikających 
z rękojmi i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca:

- Nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;

- Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej   kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz upływu okresu rękojmi w zakresie rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy (bezpośrednio przed podpisaniem umowy) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny inwestycji zaproponowanej w ofercie, tj. kwotę … zł .

2.Strony ustalają, że:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota … zł stanowi zabezpieczenie zgodnego
 z umową wykonania robót;

  - 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota … zł przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

3.Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona 
w ciągu 30 dni po bezwarunkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4.Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni, po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji.

5.W przypadku niewniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w terminie lub złożenia dokumentu gwarancji niezgodnego w wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od podpisania umowy oraz zatrzymania wpłaconego przez Wykonawcę wadium.

6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003.  Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego, o którym mowa powyżej.

§ 14

Sposoby kontaktu pomiędzy stronami

- Wszelką korespondencję strony będą kierować na następujące adresy:

    - Dla Zamawiającego – Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe;

    - Dla Wykonawcy – …

- W sprawach bieżących strony będą kontaktować się również mailowo pod adresami:

    - …	  - Zamawiający

    - …	   - Wykonawca

    - …	   - Kierownik budowy

- Strony są zobowiązane informować się nawzajem o każdej zmianie adresów korespondencyjnych i adresów poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 i 2.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przepisów art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załączniki:

            - Dokumentacja techniczna

            - Oferta

Wykonawca                                                                         Zamawiający

Przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy